ZSO.26.11.2021

Nr sprawy

**Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym  
wyłączonym z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych**

|  |  |
| --- | --- |
| Zamawiający | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie |
| Osoba prowadząca sprawę  -dane teleadresowe | Imię i nazwisko Sylwia Jon  e-mail: sjon@lo-ozorkow.edu.pl  telefon: 42 718 93 50 |
| Przedmiot zamówienia | Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych dla zadania pn.” Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku ZSO w Ozorkowie ul. R. Traugutta 1-etap I” |
| Termin realizacji zamówienia | Do 30 grudnia 2021r. |
| Inne dane (np. kryteria oceny ofert, ich opis i waga, wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót budowlanych, dodatkowe wymagania, klauzule społeczne) | **Zakres przedmiotu zamówienia :**   1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania: pn.” Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku ZSO w Ozorkowie ul. R. Traugutta 1-etap I”(zwane dalej zadaniem). 2. Miejsce wykonania usługi: budynek ZSO w Ozorkowie ul. Romualda Traugutta 1. 3. Szczegółowy zakres prac wykonywanych w ramach zadania pn.” Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku ZSO w Ozorkowie ul. R. Traugutta 1-etap I” określony został w załączniku   **Kryterium oceny ofert**   1. Cena brutto oferty-100% 2. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:   **Najniższa cena oferty (brutto)**  **Ilość punktów =-------------------------x100 pkt**  **Cena oferty badanej brutto**   1. Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów. 2. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Ocenie poddane będą jedynie oferty kompletne i nie odrzucone w toku postępowania. 3. Podana przez Wykonawcę cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.   **Opis warunków udziału w postępowaniu**   * Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. * Wykonawca zobowiązany jest posiadać:  1. aktywny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 2. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lubodpowiadające imważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.   Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 – dalej „ustawa PB”), wraz rozporządzeniami wykonawczymi; rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 – dalej „ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).  Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych dla wymaganych specjalności wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.   1. doświadczenie polegające na należytym pełnieniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nadzoru inwestorskiego nad realizacją co najmniej 4 robót budowlanych branży elektrycznej"  * Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy na wykonanie zadania. * Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot postępowania, został określony we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do niniejszego zapytania, a obejmuje w szczególności: * reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją tj. projektem wykonawczym, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz umową o realizację robót budowlanych, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem*,* którym dla przedmiotowego zadania jest ZSO w Ozorkowie * sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie odpowiadającym poniższym wymaganiom, zgodnie z art. 25 i 26 z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, * sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, * zatwierdzanie zastosowania danego materiału wyrobu lub urządzenia w przypadkach: * zastosowanie rozwiązań zamiennych, * braku szczegółowego opisu materiałów lub urządzeń, * sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, * potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, * rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót,  a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które wymagają dodatkowo uzgodnienia z Zamawiającym, * zwoływanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, informowanie osób, podmiotów, które mają brać udział w tych spotkaniach o ich terminach oraz miejscu, w celu omawiania bieżących spraw dotyczących wykonywania i zaawansowania prac. Inspektor jest zobowiązany także do protokołowania osobiście lub poprzez wyznaczoną osobę protokołów takich narad, * dokonywanie sprawdzenia, w miarę potrzeby, składowanych przez Wykonawcę, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, urządzeń, elementów systemów lub materiałów służących do wykonania przedmiotu umowy pod względem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, zachowania jakości i właściwości, * potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, * kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez akceptację na fakturze wskazanego zakresu robót, * monitorowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w harmonogramie realizacji robót budowlanych, * kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, jeśli będzie prowadzony, i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, * kontrola i weryfikacja przedkładanych obmiarów robót, kosztorysów oraz stanu realizacji inwestycji, * uczestniczenie przy prowadzeniu przez wykonawców robót koniecznych prób, pomiarów i sprawdzeń, * organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań  w zależności od potrzeb, * kontrola i monitoring, aby osoby zatrudnione przez wykonawców robót budowlanych posiadały kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych. Nadzór i kontrola działań osób, które należą do personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, pod względem zgodności tych działań z treścią umowy zawartej między Wykonawcą, a Zamawiającym lub z prawem; a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości takich działań zwrócenie się na piśmie do Wykonawcy z żądaniem usunięcia takiej osoby z terenu prac z żądaniem pozbawienia tej osoby wpływu i związku na dalsze wykonywanie prac, * kontrola i monitoring, aby wszystkie używane urządzenia i materiały posiadały stosowne świadectwa i certyfikaty wymagane przepisami i dokumentacją projektową i wymaganiami umowy, * uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie terenu inwestycji oraz ich kontrola, * egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, * sprawdzenie ważności ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu, * wydawanie kierownikom budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, jeśli będzie prowadzony, dotyczących: wykonywania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, w przypadku nieprowadzenia dziennika budowy stwierdzanie wykonania takich czynności notatkami służbowymi, a następnie ich załączenie do protokołu odbioru częściowego, odbioru etapu prac lub odbioru końcowego, w zależności od tego kiedy taka notatka została sporządzona, * zawieszenie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty materialne, * weryfikacja, analizowanie i zatwierdzanie do zapłaty faktur wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane, * uzgadnianie z wykonawcą robót budowlanych rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzanie jej i zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym, * badanie zgodności, kompletności, prawidłowości dokumentacji złożonej przez Wykonawcę do zgłoszenia prac do odbioru wraz z zgłaszaniem Wykonawcy niekompletności tej dokumentacji, jej wadliwości lub nieprawidłowości w niej oraz egzekwowanie od Wykonawcy wykonania tej dokumentacji w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa oraz ze stanem faktycznym, * w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub nieścisłości albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej inspektor nadzoru jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek, * przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów związanych z rozpoczęciem robót, odbiorem końcowym oraz złożeniem zawiadomienia o zakończeniu, * uczestnictwo w komisji odbioru końcowego oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych, * inne roboty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia: informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych przez wykonawców robót o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, * poświadczenie terminu zakończenia etapu robót oraz zakończenia całości zadania.   **Miejsce oraz termin składania ofert**  1. Oferta powinna być przesłana do 19.11.2021 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl, lub dostarczona osobiście (w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania” Wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej oraz złącza pomiarowego z podziałem na etapy wykonania w budynku ZSO w Ozorkowie ul. R. Traugutta 1-etap I” na adres: Zespół szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie ul. R. Traugutta 1; 95-035 Ozorków  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. |
| Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem oferty i nie stanowi zobowiązania do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych | |
| Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe na każdym etapie bez podania przyczyny lub zamknąć postępowanie bez wyboru którejkolwiek z ofert | |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentu potwierdzającego uprawnienia, niezbędne do realizacji zamówienia | |
| Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie w terminie do 19.11. 2021r. do godz. 15.00 Na załączonym druku formularza ofertowego. | |

Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Kontakt do inspektora ochrony danych: biuro@doradcaido.pl. Dane przetwarzane będą w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, a w przypadku zawarcia umowy także w celu obrony przed roszczeniami, celach archiwizacyjnych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez okres wyboru oferty oraz okres przedawnienia roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia danych i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest warunkiem umowy, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy. Dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Anna Plaskota

Dyrektor Szkoły

**FORMULARZ OFERTOWY**

……………………………………….

(Zamawiający)

……………………………………….

(adres Zamawiającego)

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy zamówienia na: |  |
| Wykonawca | nazwa, dokładny adres Wykonawcy/ów:  NIP: |
| Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie:  Za całkowitą cenę w PLN:  netto:  podatek VAT:  Co stanowi cenę łączną oferty brutto:………………………………………………………..  Słownie: | |
| Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu | |
| Oświadczam/my, że spełniamy warunki do wykonania przedmiotu zamówienia | |
| Warunki z zapytania inne niż cena: |  |
| Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę ze strony Wykonawcy | |

……………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy / Pełnomocnika